**Информация о деятельности специализированных**

**организаций в 2014 году**

**ОАО «Корпорация развития Калужской области» (далее – Корпорация)**

Согласно Плану работ по развитию инфраструктуры индустриальных парков Калужской области основные работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры в 2014 году велись Корпорацией в следующих индустриальных парках: «Ворсино», «Калуга-Юг», «Грабцево», «Росва», «Обнинск».

 Работы в **индустриальном парке «Ворсино»** велись по следующим направлениям:

* строительство объектов инженерной инфраструктуры для резидентов Западной площадки индустриального парка (в рамках исполнения обязательств по соглашению с компанией «Фрейт Виладж Калуга»);
* создание инфраструктуры для размещения промышленных предприятий в районе дер. Старомихайловское Боровского района Калужской области (в рамках создания индустриальной площадки для размещения пищевых предприятий);
* строительство автомобильных дорог, сетей дождевой канализации, пруда накопителя, сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

 По итогам года построены следующие объекты:

1. Подъездной железнодорожный путь к компании «Омиа Урал».

2. Внешние сети электроснабжения мультимодального логистического центра.

3. Кабельная линия 10кВ от ПС «Колосово» до РТП 10кВ складского комплекса.

4. Сети электроснабжения Западной площадки.

5. Распределительная сеть 10кВ на Западной площадке.

6. Подъездная автомобильная дорога № 1 к Западной площадке.

7. Сети водоснабжения и водоотведения Западной площадки (11-й этап строительства).

 Работы в **индустриальном парке «Калуга-Юг»**  велись в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о сотрудничестве с компаниями «Volvo», «Континетал Аутомотив Системс», «Рекаст», «ЭкоАльянс».

1. Построены внешние сети водоснабжения индустриального парка и внешние сети водоснабжения для нужд парка малого и среднего бизнеса.

2. Завершается строительство подъездной автомобильной дороги № 2.

3. Ведётся строительство ливневой канализации, системы электроснабжения, подъездных автомобильных дорог № 3 и № 4, пешеходной дорожки вдоль подъездной автомобильной дороги № 5, детского сада на 120 мест.

 Работы в **индустриальном парке «Грабцево»**  велись в рамках исполнения обязательств по инвестиционному соглашению с компанией «Volkswagen» о строительстве завода по производству двигателей внутреннего сгорания на территории индустриального парка:

1. Построен газопровод и водопровод.

2. Построен коллектор для отвода дождевых стоков с территории участка № 1.

3. Ведётся строительство парковок для размещения грузового и легкового автотранспорта.

 В **индустриальном парке «Росва»** Корпорация осуществляла исполнение обязательств по инвестиционным соглашениям с компаниями «Continental», «Биотехнологический комплекс-Росва», «Сибирский элемент «Рента-К».

1. Построены подъездные железнодорожные пути для компаний «Continental» и «Биотехнологический комплекс-Росва».

2. Завершено строительство 1-го этапа сетей ливневой канализации на Восточной и Северной площадке.

3. Завершено строительство наружного электроосвещения подъездной автомобильной дороги к компании «Continental».

4. Построена подъездная автомобильная дорога к парковке № 3.

5. Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям компании «Биотехнологический комплекс – Росва».

6. Завершено строительство сетей газоснабжения Северной площадки (2-й этап).

7. Ведётся строительство внешних сетей ливневой канализации и сетей газоснабжения Западной площадки.

 В **индустриальном парке «Обнинск»** Корпорация проводила работы в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям с компаниями «Ниармедик» и «PalladioZannini».

1. Завершен проект зонирования индустриального парка «Обнинск».
2. Построена кабельная линия электросети к индустриальному парку «Обнинск».
3. Построен внеплощадочный коллектор для отвода очищенных дождевых и ливневых стоков от площадки строящегося предприятия компании «Ниармедик Плюс» на Северной площадке.
4. Построен газопровод среднего давления к индустриальному парку «Обнинск».
5. Завершено строительство системы водоотведения к строящемуся предприятию компании «Ниармедик Плюс» и действующему предприятию компании «Лотте Кондитерская фабрика Рус» на Северной площадке.